Plan de Gestión

de Riesgos

Genios Conectados

Fecha: 08/11/2025

Tabla de contenido

Información del Proyecto	3

Metodología	3

Roles y Responsabilidades	3

Presupuesto	4

Calendario	4

Categorías de Riesgo	4

Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)	5

Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos	5

Definiciones de Probabilidad	5

Definiciones de Impacto	6

Matriz de Probabilidad e Impacto	6

Amenazas (Riesgos)	6

Oportunidades	6

Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)	7

Formatos de los Informes	7

Seguimiento	7

Aprobaciones	8

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Jardín Infantil el Castillos de los Genios |
| --- | --- |
| Proyecto | Genios conectados |
| Fecha de preparación | 08/11/2025 |
| Cliente |  |
| Patrocinador principal |  |
| Gerente de Proyecto | Karen Dayana Calderón Diaz |

# Metodología

Enfoque metodológico El proyecto se fundamenta por tener un enfoque mixto, donde integra componentes cualitativas y cuantitativos para lograr abordar de manera integral, ya que tiene un carácter descriptivo, el cual busca comprender en profundidad las percepciones, expectativas y experiencias de los integrantes de la institución educativa el jardín infantil El castillo de los Genios, frente a los procesos de comunicación y la gestión de información. El propósito principal es entender cada perspectiva. Desde la perspectiva cualitativa, se comprende cada percepción, experiencia y expectativa de los actores institucionales, los cuales son rectora, padres de familia y docentes, frente al uso de las herramientas tecnológicas en los procesos administrativos y educativos. Esto permitirá captar las necesidades reales den la institución educativa, además va a orientar el diseño de la aplicación web, ya que es conforme a su contexto particular. Sin embargo, por otro lado, está la perspectiva cuantitativa, la cual aplica en la fase de implementación y evaluación del proyecto por medio de una recolección y análisis de datos. Esta información permite medir el impacto de la herramienta en términos de la eficacia en la institución y al reducir errores en la gestión educativa. “Además, Chaves-Montero, A. (2018) los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de tener una visión más completa del fenómeno, ya que permiten comparar frecuencias, factores y resultados” Para la recolección de la información se empleó la encuesta, ya que es un instrumento que permite recopilar opiniones, valoraciones y percepciones de manera estructurada y clara. Este método resulta ser adecuado, porque facilita obtener información concreta sobre aspectos como la entrega de boletines, la agenda escolar y el agendamiento de citas, donde será posible la implementación de una aplicación Web para la institución. La encuesta está conformada por preguntas cerradas y abiertas, lo que permitirá tanto cuantificar tendencias generales como profundizar en las percepciones individuales de los participantes.

# Roles y Responsabilidades

A continuación, se va a describir los roles y responsabilidades, los cuales se asignan a cada uno de los participantes en el proyecto Genios Conectados, el cual desarrollo para el Jardín infantil El Castillo de los Genios. Por medio de esto se puede asegurar una comunicación efectiva, un seguimiento adecuado de las actividades durante todo el desarrollo, una mejor coordinación entre cada actor involucrado. Rol; Responsabilidad; Participante. Gerente de proyecto; Supervisar cada frase del proyecto, donde coordine el equipo para lograr garantizar el cumplimiento de la aplicación web; Karen Dayana Calderon Diaz- Danna Valentina García Castellanos. Equipo de desarrollo; Programar y diseñar la aplicación web, donde se evidencia cada requerimiento; Karen Dayana Calderon Diaz- Danna Valentina García Castellanos. Docentes; Proporciona información sobre la participación en pruebas funcionales y los procesos académicos; Karen Dayana Calderon Diaz- Danna Valentina García Castellanos. Directivos; Valida los resultados y verifica los avances del proyecto; Karen Dayana Calderon Diaz- Danna Valentina Garcia Castellanos. Padres de familia; Evalúa la usabilidad de cada herramienta y además ofrece la retroalimentación; Karen Dayana Calderon Diaz- Danna Valentina García Castellanos.

# Presupuesto

El presupuesto del proyecto Genios conectados, tiene como estimación de los recursos económicos para el diseño, donde su desarrollo e implementación en la aplicación digital. Ya que este apartado permite controlar y planificar los costos asociados en cada fase del proyecto, donde se asegura una utilización eficiente de los recursos disponibles, así también se va evitar desviaciones financieras, además va a contar con un presupuesto bien estructurado facilita la toma de decisiones que contribuyen la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

# Calendario

A continuación, se evidencia nuestro Diagrama de Gantt, el cual muestra la planificación y seguimiento de las actividades que se lograron desarrollar durante el proyecto Genios Conectados. En este diagrama se visualizan las tareas, tiempos y fases, que se estimaron para la ejecución, lo cual permite controlar el avance del trabajo, pero también garantiza el cumplimiento de objetivos propuestos. Esta herramienta permitió facilitar la organización del equipo y la eficiencia de los recursos, los cuales asegura que cada etapa del proyecto se desarrollara de manera organizada y dentro de los tiempos establecidos.

# Categorías de Riesgo

Se presentan diferentes categorías de riesgo ya que al identificarse para el proyecto ya que su clasificación de riesgos permite agruparlos según su origen, facultando su análisis y diseño de estrategia que se adecuen de mejor manera. Sin embargo, de esta manera se asegura una gestión proactiva y mas organizada frente a diferentes eventualidades técnicas, operativas u financieras, que afecten el proyecto Genios Conectados

# Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

Es la cual organiza los riesgos que se identifican en el proyecto, ya que se clasifican según su tipo y nivel de impacto. Este esquema logra facilitar la comprensión de las áreas más vulnerables y de igual forma permite establecer diferentes estrategias de migración y control. Al tener una estructura de Desglose de Riesgos, garantiza una gestión más eficaz y sistemática para los riesgos, donde va a ser atendida de manera más oportuna durante la ejecución de este proyecto.

# Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

## Definiciones de Probabilidad

| Muy Alta | Es casi seguro que ocurra; ha pasado antes en proyectos similares. |
| --- | --- |
| Alta | Es probable que ocurra; existen antecedentes o condiciones que lo favorecen. |
| Media | Podría ocurrir, pero no hay señales claras de que suceda. |
| Baja | Es poco probable; las condiciones actuales no lo hacen muy posible. |
| Muy Baja | Casi imposible que ocurra; no existen antecedentes ni condiciones. |

## Definiciones de Impacto

|  | Muy bajo (0,05) | Bajo (0,10) | Medio (0,20) | Alto (0,40) | Muy Alto (0,80) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objetivo de Proyecto |  |  | X |  |  |
| Alcance |  | X |  |  |  |
| Cronograma |  |  |  | X |  |
| Costo |  |  | X |  |  |
| Calidad |  |  |  | X |  |

# Matriz de Probabilidad e Impacto

## Amenazas (Riesgos)

| Impacto Probabilidad |  | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 |  |  |  |  | X |
| Alta | 0,70 |  |  |  | X |  |
| Media | 0,50 |  |  | X |  |  |
| Baja | 0,30 |  | X |  |  |  |
| Muy Baja | 0,10 | X |  |  |  |  |

## Oportunidades

| Impacto Probabilidad |  | Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,05 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,80 |
| Muy Alta | 0,90 |  | X |  |  |  |
| Alta | 0,70 | X |  |  |  |  |
| Media | 0,50 |  |  | X |  |  |
| Baja | 0,30 |  |  |  | X |  |
| Muy Baja | 0,10 |  |  |  |  | X |

# Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

Padres de familia: Tolerancia baja a riesgos que puedan afectar la seguridad de datos o el cumplimiento de los pagos. Prefieren que la plataforma funcione correctamente antes de usarla. Docentes: Tolerancia media a riesgos menores en la operación diaria (por ejemplo, retrasos en boletines o agenda), pero baja tolerancia a errores que compliquen la comunicación con los padres. Rectora: Tolerancia baja a riesgos que generen sobrecostos o retrasos en el cronograma de implementación del sistema. Equipo del proyecto: Tolerancia media, aceptando algunos errores técnicos iniciales mientras se puedan corregirse rápidamente

# Formatos de los Informes

Tipo de Informe; Objetivo; Formato / Columnas; Frecuencia; Soporte. Informe de Riesgos; Presentar riesgos, probabilidad, impacto y acciones de mitigación; Riesgo / Probabilidad / Impacto / Nivel (P×I) / Acción Correctiva / Responsable; Semanal; Word, Excel, PDF. Informe de Avances; Mostrar progreso de tareas, cronograma y entregables; Actividad / Responsable / Fecha de Inicio / Fecha de Entrega / Estado / Observaciones; Quincenal; Word, Google Docs. Informe de Incidentes y Oportunidades; Registrar problemas y oportunidades aprovechadas; Incidente/Oportunidad / Descripción / Acción tomada / Responsable / Estado; Según ocurran; Word, Excel. Informe Final del Proyecto; Resumen de todo el proyecto: objetivos alcanzados, riesgos, lecciones aprendidas; Resumen Ejecutivo / Objetivos / Metodología / Resultados / Conclusiones / Recomendaciones; Al finalizar el proyecto; Word, PDF.

# Seguimiento

El seguimiento consiste en monitorear continuamente los riesgos identificados, verificando cambios en su probabilidad o impacto y actualizando la matriz de riesgos según sea necesario. Se revisará que las acciones de mitigación se estén cumpliendo, asignando responsables para cada tarea. Los resultados del seguimiento se comunicarán a los stakeholders mediante informes semanales o quincenales, destacando riesgos críticos que requieran atención inmediata. Además, al finalizar cada fase del proyecto se reevaluarán los riesgos y se ajustarán las estrategias según los cambios en el proyecto o recursos. Todos los incidentes, acciones y lecciones aprendidas se documentarán para el informe final y para mejorar la gestión de riesgos en proyectos futuros.

# Aprobaciones

| Aprobador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Director del proyecto / Líder de TI | ## 13/11/25 | ## Karen calderon ## Danna Garcia |
| ## Rectora del jardín / Responsable académico | ## 13/11/25 | ## Adriana Heredia |